| Objetivos | Acciones | Descripción de las acciones | Instrumento de verificación | Protagonistas | Resultados esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Revisión documental y mapeo sistemático | Buscar, seleccionar y clasificar estudios sobre sistemas de gestión de pasantías y prácticas profesionales, en español y en inglés, para responder las preguntas de investigación del mapeo. | Cadenas de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión y matriz de extracción. | Equipo investigador. | Soluciones existentes clasificadas y vacíos de investigación identificados. |
| OE1 | Definición de meta-requisitos | Formular lo que debe lograr la plataforma para los usuarios (visitante, estudiante, empresa y administrador) y relacionarlo con las necesidades identificadas. | Matriz de meta-requisitos. | Equipo investigador. | Meta-requisitos definidos y vinculados a los modelos de diseño. |
| OE2 | Planificación con Scrum | Convertir cada meta-requisito en historias de usuario, registrarlas en Trello como Product Backlog y organizarlas en sprints de dos a tres semanas. | Tablero de Trello y matriz de trazabilidad. | Equipo de desarrollo y asesoría académica. | Historias vinculadas a los meta-requisitos y distribuidas en sprints. |
| OE2 | Diseño de la arquitectura | Definir una arquitectura por capas (Clean Architecture) con Angular, ASP.NET Core, PostgreSQL, JWT y Cloudinary. | Documento de arquitectura y esquema de componentes. | Equipo de desarrollo. | Arquitectura y responsabilidades de cada componente definidas. |
| OE2 | Modelado de datos, clases y casos de uso | Elaborar los diagramas de clases, entidad-relación y casos de uso. | Diagramas de clases, entidad-relación y casos de uso. | Equipo de desarrollo y asesoría académica. | Modelos que representan las entidades y las funciones de cada actor. |
| OE3 | Demostración y evaluación | Ejecutar una prueba de concepto con datos de ejemplo en los flujos principales y comparar los resultados con los meta-requisitos. | Casos de prueba e indicadores de la matriz de trazabilidad. | Equipo de desarrollo, asesoría académica y usuarios de prueba. | Meta-requisitos cumplidos y ajustes necesarios identificados. |